UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Vicerrectorado Académico

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO

SAMR

Sistema de Atención Médica Remota

Transformado mediante Inteligencia Artificial e Interfaces Conversacionales

Versión 2.0

Mayo de 2026

Integrantes del equipo:

Julio Maldonado — Administrador de Base de Datos

Antonela Parra — Desarrollador Backend

Paula López — Desarrollador Frontend

Leydi Robalino — Arquitecto de Software

Alisson Condoy — Especialista en Seguridad

David León — Analista de Requisitos

# 1. Control de Cambios

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15/04/2026 | Equipo de Trabajo | Borrador inicial: conceptualización preliminar. | Descartado |
| 0.2 | 30/04/2026 | Equipo de Trabajo | Segunda iteración: visión del producto e identificación de afectados. | Superado |
| 1.0 | 11/05/2026 | Equipo LLdE | Versión final del Documento de Visión bajo estándares ISO/IEC 25010. | Superado |
| 1.4.0 | 19/05/2026 | Equipo LLdE | Actualización de Alcance, RF, RNF, Restricciones, Suposiciones y Dependencias. | Superado |
| 2.0 | 24/05/2026 | Equipo LLdE | Transformación del sistema con IA y bots conversacionales. Actualización integral de módulos, RF, RNF y 8.2. | Vigente |

# 2. Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo LLdE | Analistas de Requisitos | UTPL | 24/05/2026 |  |
| Docente de Ingeniería de Requisitos | Revisor y aprobador | UTPL | 24/05/2026 |  |

# 3. Introducción

## 3.1 Propósito del documento

El presente documento define la visión de negocio, el alcance y los objetivos estratégicos del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR), transformado mediante tecnologías de Inteligencia Artificial e interfaces conversacionales. Sirve como fundamento para el proceso de elicitación y análisis de requisitos, alineando a todos los interesados con la dirección del proyecto conforme a las guías y el estándar ISO/IEC 25010 para atributos de calidad del software.

## 3.2 Alcance del documento

Este documento cubre la visión, objetivos, stakeholders, alcance del producto, restricciones, riesgos de requisitos, criterios de éxito y el proceso de identificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema SAMR en su versión potenciada por IA. No incluye especificaciones técnicas detalladas ni requisitos de bajo nivel, los cuales serán desarrollados en el documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS).

## 3.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término / Acrónimo | Definición |
| --- | --- |
| SAMR | Sistema de Atención Médica Remota |
| IR | Ingeniería de Requisitos |
| RF | Requisito Funcional |
| RNF | Requisito No Funcional |
| MSP | Ministerio de Salud Pública del Ecuador |
| IESS | Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social |
| LOPDP | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador |
| EKG / ECG | Electrocardiograma — dispositivo que registra la actividad eléctrica del corazón |
| EEG | Electroencefalograma — dispositivo que registra la actividad eléctrica del cerebro |
| HL7/FHIR | Estándares internacionales de interoperabilidad para el intercambio de información clínica |
| NLP | Natural Language Processing — Procesamiento de Lenguaje Natural |
| MLOps | Prácticas de operaciones para ciclo de vida de modelos de machine learning |
| Chatbot | Bot conversacional de texto que interactúa con el paciente como primera línea |
| Voicebot | Bot conversacional de voz que permite interacción por comandos hablados |
| Edge AI | Inferencia de IA ejecutada localmente en dispositivo para reducir latencia y costos |
| XAI | Explainable AI — IA Explicable: capacidad de explicar decisiones automatizadas |
| SLA | Service Level Agreement — Acuerdo de Nivel de Servicio |
| RTO | Recovery Time Objective — tiempo máximo para restablecer el sistema tras una falla |
| RPO | Recovery Point Objective — pérdida máxima de datos aceptable ante una falla |
| Log de auditoría | Registro inmutable de cada acción realizada en el sistema |
| MFA | Multi-Factor Authentication — Autenticación de múltiples factores |
| OAuth 2.0 | Protocolo estándar de autorización para acceso seguro entre sistemas |

# 4. Declaración del Problema (Problem Statement)

| El problema de | La carencia de un ecosistema estructurado para el seguimiento ambulatorio, el monitoreo continuo y la atención inteligente de pacientes en atención domiciliaria, lo que dificulta la gestión remota de su salud, la detección oportuna de anomalías clínicas y el acceso equitativo a atención médica de calidad. |
| --- | --- |
| Afecta a | • Pacientes con enfermedades crónicas o en seguimiento domiciliario • Médicos y centros de asistencia que brindan atención remota • Ministerio de Salud Pública (MSP) como ente regulador • Consorcio médico y Red de Salud Pública • Familiares del paciente como red de apoyo |
| El impacto de este problema es | Pérdida de visibilidad clínica entre consultas; diagnósticos remotos sin historial integrado; exclusión por costos de tecnología; riesgos de privacidad en transmisión de datos médicos; ansiedad del paciente sin retroalimentación inmediata; decisiones médicas sin soporte predictivo ni explicable. |
| Una solución exitosa permitiría | Monitoreo remoto continuo predictivo con alertas tempranas; teleconsulta con historial integrado y asistencia de IA; interfaces conversacionales (chatbot/voicebot) como primera línea accesible; interoperabilidad institucional con IESS/MSP/HL7/FHIR; seguridad, auditoría y cumplimiento LOPDP; redundancia cooperativa garantizando siempre respuesta del consorcio. |

# 5. Enunciado de Visión del Producto

| Para | • Pacientes con enfermedades crónicas o en seguimiento domiciliario. • Médicos y profesionales de la salud que realizan teleconsultas y diagnóstico remoto. • Centros de asistencia (hospitales, consultorios, nuevos centros médicos). |
| --- | --- |
| Quién(es) | • Requieren monitoreo continuo predictivo con alertas tempranas y explicables. • Necesitan acceso inmediato al historial clínico con soporte de IA durante la teleconsulta. • Necesitan garantizar seguridad, privacidad y trazabilidad bajo la LOPDP y regulaciones del MSP. • Requieren interfaces accesibles y conversacionales para situaciones de emergencia. |
| El producto | SAMR — Sistema de Atención Médica Remota con IA |
| Que | • Ofrece chatbots y voicebots como primera línea de interacción natural para el paciente. • Realiza triage preliminar automatizado mediante NLP y modelos de clasificación de riesgo. • Monitorea signos vitales en tiempo real con modelos predictivos y alertas proactivas explicables • Brinda videoconsulta médica con historial integrado y sugerencias de IA explicables. |
| A diferencia de | Los sistemas actuales que no cuentan con monitoreo predictivo, no ofrecen interfaces conversacionales accesibles, no explican sus decisiones automatizadas, no validan elegibilidad económica en fuentes externas y no mantienen registro inmutable auditable para el MSP. |
| Esta aplicación garantiza | • Servicio continuo y confiable 24/7 con redundancia cooperativa del consorcio. • Explicabilidad de todas las decisiones automatizadas (IA y bots) para pacientes y reguladores. • Protección de datos con cifrado, consentimiento explícito y cumplimiento LOPDP. • Repositorio persistente y logs de auditoría inmutables incluyendo conversaciones con bots. • Equidad en el servicio independientemente de la ubicación geográfica o capacidad económica. |

# 6. Objetivos de Negocio (SMART)

| ID | Objetivo (SMART) | Métrica de éxito | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| OB01 | Atender el 95% de las solicitudes de urgencia domiciliaria dentro de 10 minutos desde la recepción, con soporte de bot conversacional para guía inicial. | Tiempo de respuesta 10 min en el 95% de los casos | 3 meses |
| OB02 | Monitorear continuamente al 99% de los pacientes domiciliarios activos y detectar anomalías biométricas con precisión 98%, mediante modelos predictivos con alertas explicables. | Tasa de detección 98% con un falsos positivos 2% | 3 meses |
| OB03 | Garantizar disponibilidad del servicio 24/7 durante los primeros 6 meses de operación productiva, incluyendo los componentes de IA y bots. | Tiempo de actividad 99.5% | 6 meses |
| OB04 | Reducir en un 40% los eventos de agravamiento prevenible en pacientes monitoreados respecto a la línea base, gracias a la detección temprana predictiva. | Comparativa de ingresos hospitalarios de urgencia antes y después del despliegue | 6 meses |
| OB05 | Garantizar que el 100% de las interacciones con bots conversacionales queden registradas en el log de auditoría inmutable, cumpliendo la LOPDP y regulaciones del MSP. | Auditoría regulatoria sin observaciones en el primer ciclo de inspección | 3 meses |

# 7. Análisis de Interesados

## 7.1 Registro de interesados

| ID | Nombre / Grupo | Rol en el proyecto | Poder | Interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST01 | Paciente | Usuario principal y beneficiario directo | Bajo | Alto | Mantener informado y satisfecho |
| ST02 | Personal Médico | Ejecuta teleconsultas, diagnostica y valida sugerencias de IA | Medio | Alto | Colaborar activamente |
| ST03 | Personal Administrativo | Operador del sistema — gestión de recursos y solicitudes | Medio | Alto | Colaborar activamente |
| ST04 | Centro de Asistencia / Consorcio Médico | Institución que recibe y gestiona solicitudes de atención | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| ST05 | Personal de Emergencias | Ejecutor de atención presencial cuando el médico lo determina | Bajo | Medio | Mantener informado |
| ST06 | Profesionales de Control de Calidad | Verifican que el sistema y los modelos de IA cumplen regulaciones | Alto | Medio | Mantener satisfecho |
| ST07 | Ministerio de Salud Pública (MSP) | Ente regulador — certifica y audita incluyendo IA y bots | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| ST08 | Proveedores de Infraestructura Cloud | Responsables de disponibilidad, escalabilidad y servicios de IA | Alto | Bajo | Mantener satisfecho |
| ST09 | Equipo MLOps / NLP | Diseña, entrena y opera los modelos de IA y los bots conversacionales | Medio | Alto | Colaborar activamente |
| ST10 | Oficial de Protección de Datos (DPO) | Garantiza cumplimiento de la LOPDP en IA, bots e historial | Alto | Alto | Gestionar de cerca |
| ST11 | Experto en Ética Conversacional | Valida equidad, sesgo y comportamiento ético de los bots | Medio | Medio | Mantener satisfecho |
| ST12 | Familiares del Paciente | Brindan asistencia y reciben alertas proactivas del sistema | Bajo | Medio | Mantener informado |
| ST13 | Ing. Armando Cabrera | Patrocinador / Financiamiento del proyecto | Alto | Alto | Gestionar de cerca |

## 7.2 Perfil de usuarios clave

| Usuario | Nivel técnico | Frecuencia de uso | Necesidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Paciente | Básico — medio | Variable (según estado de salud) | Interactuar con el bot/voicebot para reportar síntomas, solicitar ayuda y recibir guía comprensible en situaciones de emergencia. |
| Médico / Profesional de Salud | Medio — alto | Diaria | Acceder al historial clínico completo, recibir alertas biométricas con explicaciones de IA y realizar teleconsultas con soporte diagnóstico. |
| Administrador del Centro | Medio | Diaria (intensiva) | Gestionar solicitudes, asignar recursos, controlar disponibilidad del centro y supervisar el desempeño de los modelos de IA. |
| MSP / Auditor de calidad | Alto | Periódica (auditorías) | Acceder a logs de auditoría inmutables incluyendo conversaciones con bots y decisiones automatizadas para certificación regulatoria. |
| Equipo MLOps / NLP | Alto | Continua | Monitorear, reentrenar y versionar modelos de IA y bots; gestionar umbrales clínicos y garantizar equidad y precisión del sistema. |

# 8. Alcance del Producto

## 8.1 Declaración de alcance

| DENTRO del alcance | FUERA del alcance (esta versión) |
| --- | --- |
| M1 — Gestión de Usuarios y Elegibilidad: Registro, login y perfiles con roles específicos (paciente, médico, administrativo). Validación automatizada de elegibilidad y cobertura en el Seguro Social (IESS/MSP). | Gestión de pagos, cobros y pasarelas financieras: procesamiento de tarjetas de crédito, facturación electrónica o flujos de reembolso. |
| M2 — Triaje Digital con IA: Chatbot/voicebot para reporte natural de síntomas. Motor NLP y modelo de clasificación de riesgo para triaje automatizado. Fallback seguro a atención humana cuando el bot no pueda resolver la solicitud. | Implementación de modelos reales de NLP avanzado en producción (Fase 1 usa mocks/reglas; modelos reales en Fase 2). |
| M3 — Gestión de Solicitudes y Despacho Inteligente: Procesamiento asíncrono y multimodal de solicitudes. Motor de matching inteligente que asigna casos al centro y profesional más idóneo. Panel dinámico de seguimiento de estados. | Logística física, despacho operativo real de ambulancias terrestres o coordinación de flota de vehículos. |
| M4 — Monitoreo Biométrico Predictivo: Captura de flujos IoT (EKG, EEG, oxímetro). Modelos de machine learning para detección de patrones precursores de eventos críticos. Alertas proactivas con explicaciones comprensibles vía bot. | Diagnóstico automatizado definitivo — el sistema alerta y explica, pero la decisión médica final es humana. |
| M5 — Teleconsulta con Soporte IA: Canal de video/audio de baja latencia. Sugerencias diagnósticas de IA con explicabilidad (XAI). Emisión de recetas digitales con firma electrónica. Botón de derivación de emergencia presencial. | Módulo de agendamiento presencial de citas médicas o reserva de turnos físicos en consultorios. |
| M6 — Gestión del Consorcio Médico: Algoritmo de matching y redundancia cooperativa distribuida. Interoperabilidad bajo HL7/FHIR entre centros. Registro en tiempo real de disponibilidad de recursos. | Gestión contable interna del consorcio (nóminas, administración de recursos financieros de clínicas). |
| M7 — Notificaciones y Alertas Multicanal: Alertas críticas redundantes por push en app. Interacción post-alerta con bot para guía de pasos y explicación de la alerta biométrica. | Garantía de conectividad de red en zonas geográficas de exclusión o silencio telefónico. |
| M8 — Seguridad, Privacidad y Consentimiento: Cifrado AES-256/TLS 1.3. Cumplimiento LOPDP incluyendo consentimiento explícito para uso de conversaciones con bots en entrenamiento de modelos. Control de acceso por consentimiento. | Seguridad física perimetral de servidores (asumiendo protección nativa de proveedores cloud). |
| M9 — Historial Persistente, Auditoría e IA Explicable: Repositorio centralizado con retención regulada. Logs de auditoría inmutables incluyendo conversaciones completas con bots y decisiones automatizadas de IA para el MSP. | Validación de la veracidad médica de datos introducidos por error humano por parte de terceros. |
| M10 — Edge AI e Inferencia en el Borde: Módulo de inferencia de IA local para reducir latencia y costos en zonas con conectividad limitada. | Desarrollo de hardware propietario de edge computing; el módulo opera sobre hardware estándar disponible. |

## 8.2 Características principales del sistema

| ID | Módulo Asociado | Característica | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01-C01 | M1 — Gestión de Usuarios y Elegibilidad | Registro y gestión de perfiles con roles | Registro, login y perfiles con roles específicos: paciente, médico y personal administrativo. | Alta |
| M01-C02 | M1 — Gestión de Usuarios y Elegibilidad | Validación de elegibilidad en línea | Consulta automatizada al IESS/MSP para verificar cobertura del paciente antes de activar servicios. | Alta |
| M02-C01 | M2 — Triaje Digital con IA | Bot conversacional de primera línea | Chatbot de texto y voicebot que guía al paciente en el reporte natural de síntomas y proporciona instrucciones iniciales. | Alta |
| M02-C02 | M2 — Triaje Digital con IA | Motor NLP de clasificación de riesgo | Modelo de procesamiento de lenguaje natural que analiza la descripción de síntomas del bot y clasifica la solicitud por nivel de prioridad clínica. | Alta |
| M02-C03 | M2 — Triaje Digital con IA | Fallback seguro bot a humano | Mecanismo que detecta cuando el bot no puede resolver la situación y escala automáticamente a un profesional humano sin pérdida del contexto de la conversación. | Alta |
| M03-C01 | M3 — Gestión de Solicitudes y Despacho Inteligente | Procesamiento asíncrono de solicitudes | Gestión de solicitudes de auxilio manuales (post-triaje bot) y automáticas (alertas IoT) sin bloqueo del sistema. | Alta |
| M03-C02 | M3 — Gestión de Solicitudes y Despacho Inteligente | Motor de matching inteligente | Algoritmo de asignación que selecciona el centro y profesional más idóneo considerando especialidad, disponibilidad, ubicación y tiempo estimado de respuesta. | Alta |
| M03-C03 | M3 — Gestión de Solicitudes y Despacho Inteligente | Panel dinámico de estados | Tablero en tiempo real del ciclo de vida del auxilio (Recibido → En Camino → Atendido) con confirmación al paciente. | Alta |
| M04-C01 | M4 — Monitoreo Biométrico Predictivo | Monitoreo IoT en tiempo real | Captura continua de flujos de sensores (EKG, EEG, oxímetro) para análisis en tiempo real. | Alta |
| M04-C02 | M4 — Monitoreo Biométrico Predictivo | Modelos predictivos de detección temprana | Modelos de machine learning que identifican patrones sutiles precursores de eventos críticos con anticipación para generar alertas proactivas. | Alta |
| M04-C03 | M4 — Monitoreo Biométrico Predictivo | Explicación de alertas biométricas vía bot | El bot conversacional explica al paciente y familiares en lenguaje comprensible las razones de cada alerta generada por el modelo predictivo. | Alta |
| M05-C01 | M5 — Teleconsulta con Soporte IA | Teleconsulta médica integrada | Canal de videollamada de baja latencia acoplado con historial clínico completo y sugerencias diagnósticas de IA con explicabilidad (XAI). | Alta |
| M05-C02 | M5 — Teleconsulta con Soporte IA | Emisión de recetas digitales | Generación y firma electrónica de recetas e instrucciones médicas durante la teleconsulta. | Alta |
| M05-C03 | M5 — Teleconsulta con Soporte IA | Derivación de emergencia presencial | Botón de atención inmediata para solicitar despacho de ambulancias cuando el médico determina un caso crítico. | Alta |
| M06-C01 | M6 — Gestión del Consorcio Médico | Interoperabilidad HL7/FHIR entre centros | Conexión de la red de centros médicos bajo estándares HL7/FHIR para intercambio seguro de datos clínicos. | Alta |
| M06-C02 | M6 — Gestión del Consorcio Médico | Redundancia cooperativa distribuida | Algoritmo de despacho que transfiere automáticamente la alerta al siguiente centro del consorcio si el primario no responde. | Alta |
| M06-C03 | M6 — Gestión del Consorcio Médico | Registro de disponibilidad de recursos en tiempo real | Panel actualizado en tiempo real de médicos activos, capacidad de respuesta y disponibilidad operativa de cada centro del consorcio. | Alta |
| M07-C01 | M7 — Notificaciones y Alertas Multicanal | Despacho multicanal de emergencias | Envío simultáneo y redundante de alertas críticas mediante notificaciones push en la app al paciente, familiares y centro asignado. | Alta |
| M07-C02 | M7 — Notificaciones y Alertas Multicanal | Interacción post-alerta con bot | El bot conversacional acompaña al paciente tras recibir una alerta, proporcionando guía de pasos a seguir mientras se contacta al centro de asistencia. | Alta |
| M08-C01 | M8 — Seguridad, Privacidad y Consentimiento | Cifrado de datos en reposo y tránsito | Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito para todas las comunicaciones y datos almacenados, incluyendo conversaciones con bots. | Alta |
| M08-C02 | M8 — Seguridad, Privacidad y Consentimiento | Control de acceso y consentimiento LOPDP | El historial médico y las conversaciones con bots solo son accesibles si el paciente otorga consentimiento explícito; cumplimiento total de la LOPDP. | Alta |
| M09-C01 | M9 — Historial Persistente, Auditoría e IA Explicable | Repositorio centralizado persistente | Almacenamiento centralizado con retención regulada del historial clínico, solicitudes y conversaciones completas con bots. | Alta |
| M09-C02 | M9 — Historial Persistente, Auditoría e IA Explicable | Logs de auditoría inmutables con decisiones de IA | Generación de registros inmutables que incluyen decisiones automatizadas de IA y conversaciones con bots, listos para inspecciones del MSP. | Alta |
| M10-C01 | M10 — Edge AI e Inferencia en el Borde | Inferencia de IA en el borde (Edge AI) | Módulo de inferencia local en el dispositivo del paciente para garantizar operación básica del bot y alertas biométricas en zonas con conectividad limitada. | Alta |

# 9. Restricciones, Suposiciones y Dependencias

## 9.1 Restricciones

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Técnica | El sistema requiere que el paciente cuente con acceso a Internet para el monitoreo continuo, la teleconsulta y la interacción con los bots conversacionales. |
| R-02 | Legal / Normativa | El sistema debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), la Ley Orgánica de Salud del Ecuador, las regulaciones del MSP y los estándares HL7/FHIR. |
| R-03 | Legal / Normativa | La validez legal de las recetas digitales y las decisiones de IA está condicionada al marco regulatorio vigente del MSP en Ecuador. |
| R-04 | Técnica | El sistema no incluye la gestión logística física de ambulancias; únicamente gestiona el despacho y seguimiento digital. |
| R-05 | Técnica | La precisión del monitoreo biométrico depende de la calidad y calibración de los dispositivos del paciente, que son externos al sistema. |
| R-06 | Técnica | Las APIs del IESS y la Red de Salud Pública deben estar disponibles y accesibles para el sistema. |
| R-07 | Ética / IA | Los modelos de IA y bots conversacionales deben ser auditables, explicables y libres de sesgos discriminatorios verificables por el equipo de ética conversacional. |
| R-08 | Legal / IA | El consentimiento explícito del paciente es obligatorio antes de utilizar sus conversaciones con bots para el reentrenamiento de modelos de IA. |

## 9.2 Suposiciones

| ID | Suposición |
| --- | --- |
| SA-01 | Los pacientes cuentan con al menos un dispositivo con acceso a Internet (smartphone o computadora) para interactuar con el sistema y los bots conversacionales. |
| SA-02 | Las APIs del IESS y la Red de Salud Pública estarán disponibles y serán técnicamente accesibles para integración mediante HL7/FHIR. |
| SA-03 | Los centros del consorcio médico adoptarán los estándares HL7/FHIR conforme al acuerdo de consorcio. |
| SA-04 | Los proveedores de infraestructura cloud garantizarán disponibilidad mínima del 99.5% conforme al SLA. |
| SA-05 | El personal médico y administrativo recibirá capacitación básica en el uso del sistema y en la validación de sugerencias de IA antes de la puesta en producción. |
| SA-06 | Los umbrales y reglas clínicas para el triaje digital y los modelos predictivos serán proporcionados y avalados por un comité médico especialista del consorcio antes de la fase de diseño. |
| SA-07 | El equipo MLOps dispondrá de datos de entrenamiento suficientes y etiquetados para construir los modelos iniciales de clasificación de riesgo y detección de anomalías biométricas. |

## 9.3 Dependencias

| ID | Dependencia | Impacto si no se cumple | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Integración con el IESS/Seguro Social (API externa) | No se podrá validar la elegibilidad económica del paciente. | Equipo TI del consorcio |
| D-02 | Integración con la Red de Salud Pública (HL7/FHIR) | El historial médico del paciente estará incompleto durante la teleconsulta. | MSP / Proveedor de red |
| D-03 | Proveedores de infraestructura cloud (AWS, Azure o GCP) | La disponibilidad 24/7 y la escalabilidad del sistema no podrán garantizarse. | Equipo de operaciones |
| D-04 | Dispositivos médicos del paciente (EKG, EEG, oxímetro) | El módulo de monitoreo biométrico y los modelos predictivos no funcionarán. | Paciente / Centro de asistencia |
| D-05 | Modelos de IA y NLP (motor de triaje y detección predictiva) | El triaje automatizado y las alertas tempranas no estarán disponibles; el sistema operará en modo reactivo básico. | Equipo MLOps / NLP |
| D-06 | Plataforma de bots conversacionales (chatbot y voicebot) | La primera línea de interacción con el paciente se limitará a formularios tradicionales, afectando accesibilidad y tiempo de respuesta. | Equipo de desarrollo / MLOps |

# 10. Estrategia de Mitigación de Riesgos de Requisitos

| ID | Riesgo de requisito | Prob. | Impacto | Nivel | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Baja adopción del sistema por resistencia al cambio tecnológico del personal médico. | Media | Alta | Alto | Sesiones de capacitación y talleres previos al despliegue. Involucrar médicos referentes como champions del sistema. |
| RR-02 | Requisitos ambiguos sobre umbrales de alertas biométricas (¿qué valor activa la alerta?). | Alta | Alta | Crítico | Definir umbrales clínicos con médicos especialistas durante la elicitación. Prototipar el módulo de alertas antes del desarrollo completo. |
| RR-03 | Dependencia de APIs externas no disponibles (IESS, Red de Salud Pública). | Media | Alta | Alto | Acordar SLA con proveedores de APIs externas antes del inicio del desarrollo. Implementar modo degradado sin validación de elegibilidad. |
| RR-04 | Problemas de conectividad en zonas rurales que afecten calidad del monitoreo y teleconsulta. | Alta | Media | Alto | Implementar Edge AI para operación básica local. Mecanismos de tolerancia a fallos y comunicación multicanal (SMS, almacenamiento temporal local). |
| RR-05 | Expansión no controlada del alcance por solicitudes de nuevos módulos durante el desarrollo. | Media | Alta | Alto | Establecer comité de control de cambios. Todo RF nuevo debe pasar por análisis de impacto formal. |
| RR-06 | Sesgo o inequidad en los modelos de IA/NLP que perjudique a ciertos grupos de pacientes. | Media | Alta | Crítico | Auditorías de sesgo por el experto en ética conversacional. Validación de equidad en datos de entrenamiento antes del despliegue de modelos. |
| RR-07 | Requisitos de explicabilidad de IA mal definidos que impidan la aprobación regulatoria del MSP. | Alta | Alta | Crítico | Definir criterios de XAI con el MSP durante la elicitación. Incluir al DPO en la revisión de los requisitos de auditoría desde la Fase 1. |
| RR-08 | Calidad insuficiente de dispositivos biomédicos del paciente que genere falsos positivos/negativos. | Media | Alta | Alto | Establecer estándares mínimos de dispositivos homologados. Incluir validación de calidad de señal en el módulo M4 antes de procesar los datos. |

# 11. Criterios de Éxito del Proyecto

| ID | Criterio de éxito | Forma de medición | OB |
| --- | --- | --- | --- |
| CE-01 | El 95% de las solicitudes de urgencia son atendidas dentro de los 10 minutos posteriores a su recepción, incluyendo las iniciadas por bot conversacional. | Logs del sistema — tiempo entre creación de solicitud (por bot o directa) y confirmación de asignación. | OB-01 |
| CE-02 | La tasa de detección de anomalías biométricas por los modelos predictivos alcanza ≥ 98% con falsos positivos ≤ 2%. | Validación clínica cruzada con datos reales durante la fase de pruebas del módulo M4. | OB-02 |
| CE-03 | El sistema mantiene disponibilidad ≥ 99.5% durante los primeros 6 meses de operación productiva. | Dashboard de infraestructura con métricas de uptime. | OB-03 |
| CE-04 | El MSP valida los logs de auditoría (incluyendo conversaciones con bots y decisiones de IA) como suficientes para la certificación regulatoria. | Revisión formal del MSP de al menos un ciclo completo de auditoría del sistema. | OB-05 |
| CE-05 | El 90% de los usuarios (pacientes y médicos) califica la usabilidad del sistema y del bot conversacional como satisfactoria o mejor. | Encuesta de satisfacción post-implementación. | OB-01 / OB-03 |
| CE-06 | El 100% de las decisiones automatizadas de IA (triaje, alertas, matching) incluyen explicación comprensible para el usuario final y para el auditor. | Revisión de muestra aleatoria de 100 decisiones por el equipo de ética y el DPO. | OB-05 |

# 12. Proceso de Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

A continuación se presenta el proceso sistemático y trazable aplicado al caso de estudio SAMR transformado por IA para derivar los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema.

## Paso 1 – Lectura integral y mapeo semántico

Se realizó una lectura detallada del caso de estudio SAMR potenciado por IA, identificando dos escenarios operacionales transformados (emergencia con triage inteligente y bot conversacional; monitoreo predictivo con alertas explicables), las nuevas capacidades de IA (NLP, modelos predictivos, matching inteligente, Edge AI, XAI), los stakeholders emergentes (MLOps/NLP, DPO, experto en ética conversacional), las restricciones regulatorias ampliadas (LOPDP, MSP, HL7/FHIR) y las consideraciones de equidad y privacidad por diseño.

## Paso 2 – Extracción de necesidades y objetivos

Se mapearon las necesidades explícitas de cada stakeholder y las catorce capacidades requeridas por el caso de estudio transformado, traduciéndolas en capacidades observables del sistema agrupadas por módulo funcional (M1 a M10).

## Paso 3 – Requerimientos Funcionales

| ID | Módulo | Descripción del Requerimiento Funcional | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | M1 | El sistema permitirá el registro, inicio de sesión y gestión de perfiles con roles diferenciados: paciente, médico y personal administrativo. | M01-C01 |
| RF-02 | M1 | El sistema validará automáticamente la elegibilidad del paciente en el IESS/MSP antes de activar los servicios ambulatorios. | M01-C02 |
| RF-03 | M2 | El sistema ofrecerá un bot conversacional (chatbot de texto y voicebot) como primera línea de interacción para el reporte natural de síntomas. | M02-C01 |
| RF-04 | M2 | El sistema analizará mediante NLP la descripción de síntomas recibida por el bot y clasificará la solicitud según su nivel de prioridad médica. | M02-C02 |
| RF-05 | M2 | El sistema detectará cuando el bot no pueda resolver la situación y escalará automáticamente a un profesional humano manteniendo el contexto completo de la conversación. | M02-C03 |
| RF-06 | M3 | El sistema procesará de forma asíncrona y multimodal las solicitudes de auxilio médico (manuales vía bot y automáticas vía IoT). | M03-C01 |
| RF-07 | M3 | El sistema ejecutará un motor de matching inteligente que asignará cada caso al centro y profesional más idóneo según especialidad, disponibilidad, ubicación y tiempo de respuesta. | M03-C02 |
| RF-08 | M3 | El sistema visualizará en un panel dinámico en tiempo real el estado de la solicitud activa. | M03-C03 |
| RF-09 | M4 | El sistema capturará y procesará flujos biométricos continuos desde los dispositivos médicos conectados del paciente (EKG, EEG, oxímetro). | M04-C01 |
| RF-10 | M4 | El sistema aplicará modelos de machine learning para detectar patrones precursores de eventos críticos y generar alertas proactivas antes de que ocurra el evento. | M04-C02 |
| RF-11 | M4 | El sistema explicará a través del bot conversacional, en lenguaje comprensible para el paciente y sus familiares, las razones de cada alerta biométrica generada. | M04-C03 |
| RF-12 | M5 | El sistema habilitará un canal de videollamada de baja latencia con acceso integrado al historial clínico y sugerencias diagnósticas de IA con explicabilidad (XAI). | M05-C01 |
| RF-13 | M5 | El sistema permitirá al médico emitir recetas e instrucciones médicas digitales con firma electrónica. | M05-C02 |
| RF-14 | M5 | El sistema proveerá un botón de atención inmediata para solicitar el despacho de ambulancias cuando el médico determine un caso crítico. | M05-C03 |
| RF-15 | M6 | El sistema configurará la red de centros del consorcio para el intercambio seguro de datos clínicos bajo estándares HL7/FHIR. | M06-C01 |
| RF-16 | M6 | El sistema ejecutará un algoritmo de redundancia cooperativa que garantice que al menos un centro asuma cada alerta. | M06-C02 |
| RF-17 | M6 | El sistema mantendrá un registro actualizado en tiempo real de la disponibilidad operativa de recursos en cada centro del consorcio. | M06-C03 |
| RF-18 | M7 | El sistema enviará alertas críticas multicanal redundantes (push en app) ante emergencias al paciente, familiares y centro asignado. | M07-C01 |
| RF-19 | M7 | El sistema activará el bot conversacional post-alerta para proporcionar guía de pasos al paciente mientras se contacta al centro. | M07-C02 |
| RF-20 | M8 | El sistema cifrará todos los datos almacenados y en tránsito (AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito) incluyendo conversaciones con bots. | M08-C01 |
| RF-21 | M8 | El sistema requerirá consentimiento explícito del paciente bajo la LOPDP antes de acceder al historial clínico o usar conversaciones con bots para reentrenamiento de modelos. | M08-C02 |
| RF-22 | M9 | El sistema almacenará de forma persistente el historial clínico, solicitudes y conversaciones completas con bots en un repositorio centralizado. | M09-C01 |
| RF-23 | M9 | El sistema generará logs de auditoría inmutables que incluyan decisiones automatizadas de IA y conversaciones con bots, listos para inspecciones del MSP. | M09-C02 |
| RF-24 | M10 | El sistema soportará un módulo de Edge AI que permita inferencia local básica (triaje y alertas) en el dispositivo del paciente cuando la conectividad sea limitada. | M10-C01 |

## Paso 4 – Requerimientos No Funcionales

| ID | Atributo ISO/IEC 25010 | Descripción del RNF y Métrica | RF Asociado | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | Autenticación MFA y tokens OAuth 2.0 con expiración configurable. Métrica: 0 accesos no autorizados en auditorías. | RF-01, RF-02 | R-02 |
| RNF-02 | Escalabilidad | Soportar al menos 5,000 usuarios concurrentes sin degradación. Métrica: Tiempo de respuesta ≤ 3s bajo carga máxima. | RF-01 | SA-04 |
| RNF-03 | Usabilidad | Interfaz y bot accesibles bajo estándares para situaciones de estrés. Métrica: Tasa de error de usuario ≤ 10%. | RF-03, RF-08 | M02-C01 |
| RNF-04 | Eficiencia de Rendimiento | El panel dinámico de estados se refresca en ≤ 500ms. Métrica: Latencia de actualización ≤ 500ms. | RF-08 | M03-C03 |
| RNF-05 | Eficiencia de Rendimiento | Procesamiento y asignación asíncrona en ≤ 5 segundos en el 99% de los casos. | RF-06 | OB-01 |
| RNF-06 | Eficiencia de Rendimiento | El motor NLP evaluará y categorizará síntomas del bot en ≤ 2 segundos. Métrica: Tiempo de ejecución ≤ 2s. | RF-04 | M02-C02 |
| RNF-07 | Fiabilidad | Latencia máxima de 1 segundo en procesamiento de flujos IoT en el 99.9999% de las muestras. | RF-09, RF-10 | OB-02 |
| RNF-08 | Fiabilidad (Precisión) | Tasa de detección de anomalías biométricas ≥ 98% con falsos positivos ≤ 2%. | RF-10, RF-11 | OB-02 |
| RNF-09 | Mantenibilidad | Arquitectura extensible que permita integrar nuevos modelos de IA, nuevos bots y nuevos dispositivos sin rediseño estructural. | RF-09, RF-24 | M04-C01 |
| RNF-10 | Eficiencia de Rendimiento | Latencia en transmisión de audio/video en teleconsulta ≤ 200ms en el 95% de las sesiones. | RF-12 | M05-C01 |
| RNF-11 | Cumplimiento Legal | Almacenamiento del 100% de los registros clínicos y conversaciones con bots generados para auditorías médico-legales. | RF-12, RF-13, RF-22, RF-23 | CE-04 |
| RNF-12 | Disponibilidad | Tolerancia a fallos con disponibilidad garantizada ≥ 99.5%. Métrica: Tiempo de inactividad ≤ 4h/año. | RF-15, RF-16 | OB-03 |
| RNF-13 | Fiabilidad | Entrega de alertas críticas multicanal en ≤ 30 segundos en el 99.9999% de los eventos. | RF-18, RF-19 | OB-01 |
| RNF-14 | Seguridad | Auditorías semestrales de seguridad y de sesgo de modelos de IA. Métrica: 0 vulnerabilidades críticas sin mitigar. | RF-20, RF-21 | R-02, R-07 |
| RNF-15 | Resiliencia | Backups automáticos diarios con retención de 5 años. Métrica: RTO ≤ 4h, RPO ≤ 24h ante desastres. | RF-22, RF-23 | CE-04 |
| RNF-16 | Explicabilidad (XAI) | El 100% de las decisiones automatizadas de IA (triaje, alertas, matching) deben incluir explicación comprensible. Métrica: Cobertura de explicación = 100%. | RF-04, RF-10, RF-07, RF-11 | CE-06 |
| RNF-17 | Equidad | Los modelos de IA y bots no presentarán sesgos discriminatorios verificables por el experto en ética. Métrica: 0 sesgos críticos en auditoría de equidad. | RF-04, RF-10 | R-07 |
| RNF-18 | Portabilidad (Edge) | El módulo Edge AI operará en dispositivos con conectividad ≤ 2G manteniendo triaje básico y alertas. Métrica: Funcionalidad crítica disponible en ≥ 80% de dispositivos objetivo. | RF-24 | M10-C01 |

## Paso 5 – Trazabilidad y Validación

| RF | Descripción resumida del RF | RNF Asociado | Atributo de Calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro, login y perfiles con roles | RNF-01, RNF-02 | Seguridad, Escalabilidad |
| RF-02 | Validación de elegibilidad en IESS/MSP | RNF-01 | Seguridad |
| RF-03 | Bot conversacional de primera línea (chatbot/voicebot) | RNF-03, RNF-06 | Usabilidad, Eficiencia |
| RF-04 | Motor NLP de clasificación de riesgo | RNF-06, RNF-16, RNF-17 | Eficiencia, Explicabilidad, Equidad |
| RF-05 | Fallback seguro bot a humano | RNF-03, RNF-13 | Usabilidad, Fiabilidad |
| RF-06 | Procesamiento asíncrono multimodal de solicitudes | RNF-05 | Eficiencia de Rendimiento |
| RF-07 | Motor de matching inteligente | RNF-05, RNF-16 | Eficiencia, Explicabilidad |
| RF-08 | Panel dinámico de estados | RNF-03, RNF-04 | Usabilidad, Eficiencia |
| RF-09 | Captura continua de flujos IoT | RNF-07, RNF-09 | Fiabilidad, Mantenibilidad |
| RF-10 | Modelos predictivos de detección temprana | RNF-07, RNF-08, RNF-16, RNF-17 | Fiabilidad, Explicabilidad, Equidad |
| RF-11 | Explicación de alertas vía bot | RNF-08, RNF-13, RNF-16 | Fiabilidad, Explicabilidad |
| RF-12 | Teleconsulta integrada con IA (XAI) | RNF-10, RNF-11, RNF-16 | Eficiencia, Cumplimiento, Explicabilidad |
| RF-13 | Recetas digitales con firma electrónica | RNF-11 | Cumplimiento Legal |
| RF-14 | Derivación de emergencia presencial | RNF-13 | Fiabilidad |
| RF-15 | Interoperabilidad HL7/FHIR entre centros | RNF-12 | Disponibilidad / Fiabilidad |
| RF-16 | Algoritmo de redundancia cooperativa | RNF-12 | Disponibilidad / Fiabilidad |
| RF-17 | Registro de disponibilidad de recursos en tiempo real | RNF-12 | Disponibilidad |
| RF-18 | Alertas multicanal redundantes | RNF-13 | Fiabilidad |
| RF-19 | Interacción post-alerta con bot | RNF-03, RNF-13 | Usabilidad, Fiabilidad |
| RF-20 | Cifrado AES-256/TLS 1.3 incluyendo bots | RNF-14 | Seguridad |
| RF-21 | Consentimiento LOPDP para historial y bots | RNF-14 | Seguridad / Cumplimiento |
| RF-22 | Repositorio centralizado con conversaciones de bots | RNF-15 | Resiliencia / Persistencia |
| RF-23 | Logs de auditoría inmutables con decisiones de IA | RNF-15 | Resiliencia / Persistencia |
| RF-24 | Módulo Edge AI para conectividad limitada | RNF-09, RNF-18 | Mantenibilidad, Portabilidad |